Министерство цифрового развития Красноярского края

Информационная справка

о мерах по внедрению технологий искусственного 
интеллекта в государственное управление, отрасли экономики 
и социальной сферы

В настоящее время в регионе организована комплексная работа по внедрению технологий ИИ в отрасли экономики, социальной сферы и государственное управление. В рамках исполнения протокола заседания Президиума Правительства Красноярского края от 22.12.2025 № 22-ЗП исполнительными органами Красноярского края сформированы и утверждены приказами проектные команды для разработки и реализации мероприятий, направленных на внедрение сценариев использования технологий ИИ в части курируемых направлений.

В состав проектных команд вошли 268 человек из 28 ИОКК. 30 – 31 марта совместно с управлением кадров Губернатора организовано вводное обучение руководителей сформированных проектных команд. Участники команд прошли оценку компетенций с помощью цифрового инструмента оценки Delta.ai от компании ЭКОПСИ.

В срок с 04.05.2026 по 30.06.2026 осуществляется реализация обучающей программы для участников проектных команд на базе цифровой кафедры Сибирского федерального университета.

Обучение управленческой команды края реализуется в очно-заочном формате (онлайн и офлайн модуль): онлайн-модуль на образовательной платформе Яндекс с 16.06.2026 до 28.06.2026; очный модуль запланирован на 29.06.2026 в Региональном координационном центре Красноярского края.

Для формирования проектов внедрения ИИ в государственное управление за 23 командами ИОКК закреплены функции по проработке 96 отраслевых сценариев использования ИИ (84 рекомендованные Минцифры России, 12 региональных инициатив). Перечень региональных инициатив для проработки был расширен по инициативе команд до 111 сценариев. Работа над паспортами проектов осуществляется с использованием облачных сервисов Яндекс Документы, соответствующий портфель проектов заведен в сервисе Яндекс-Трекер для координации деятельности команд и отслеживания хода проработки ИИ-решений.

В ходе 1 этапа проработки команды осуществили анализ управленческих процессов и рынка имеющихся решений, оценили ориентировочные затраты и потенциальные эффекты от реализации предлагаемых сценариев. По результатам анализа в отношении 86 сценариев принято решение о целесообразности их дальнейшей проработки и потенциального внедрения, в том числе 17 сценариев включены в состав укрупненных проектов. 13 сценариев признаны потенциально востребованными, но не актуальными/затруднительными в реализации в настоящее время, в связи с чем отложены для последующей актуализации в ходе реализации комплексного плана внедрения ИИ-решений. В отношении 12 сценариев принято решение о нецелесообразности их реализации.

2 этап проработки подразумевает детальную проработку предлагаемых к внедрению ИИ-решений и упаковку проектов с отражением этапов и сроков реализации, необходимых ресурсов, организационных мер, измеримых результатов и эффектов. В ходе второго этапа со стороны министерства цифрового развития Красноярского края осуществляется оценка возможности укрупнить предлагаемые органами проекты в целях оптимизации затрат на создание инфраструктуры и использование единых технологических решений. Утверждение перечня приоритетных проектов внедрения ИИ-решений в отраслевую деятельность предусматривается на заседании межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в Красноярском крае. (создана Указом Губернатора 136-УГ от 21.05.2026).

В целях обсуждения указанного объема прорабатываемых проектов предлагается поручить курирующим соответствующие направления заместителям Губернатора края и заместителям председателя Правительства края заслушать доклады исполнительных органов и принять решение о возможности включения проектов в формируемый план внедрения ИИ в Красноярском крае или необходимости дополнительного обсуждения на уровне комиссии с целью принятия решения.

До конца 2026 года предполагается утвердить комплексный план внедрения ИИ в Красноярском крае, который планируется синхронизировать с разрабатываемым национальным планом по внедрению технологий ИИ в отраслях экономики, соцсферы и госуправлении на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Основой регионального плана должны стать одобренные к реализации проекты внедрения ИИ-решений в отраслевую деятельность.

Для цифровой трансформации отраслей в целом и эффективного внедрения ИИ-решений в отраслевую деятельность в частности, результаты указанной деятельности должны найти свое отражение при планировании структуры государственных программ края и формировании бюджета 2027-2029 годов. Эффекты от внедрения ИИ-решений должны быть увязаны с конкретными показателями эффективности и результатами отраслевых государственных программ и отражать корреляцию затрат на цифровую трансформацию отрасли с достигаемыми показателями.

Внедрение решений, связанных с межведомственными вопросами и сферой государственного и муниципального управления в целом предлагается осуществлять в рамках государственной программы 504-п «Развитие информационных технологий, связи, научной и научно-технической деятельности».